ILONA SKUPIEŃ GIGA KOMPUTER Zwoleń, 22.04.2013 r.

ul. Władysława Jagiełły 10

26 – 700 Zwoleń

**Zapytanie ofertowe nr 1/B2B/2013**

1. **ZAPYTANIE OFERTOWE**

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami”w ramach działania8.2 PO IG firma ILONA SKUPIEŃ GIGA KOMPUTER zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

* W ramach etapu I projektu (okres realizacji 01.05.2013 – 01.07.2013) na:
1. ***Zakup analizy przedwdrożeniowej – 120 rbg.***
* W ramach etapu II projektu (okres realizacji 02.07.2013 – 04.09.2013) na:
1. ***Licencja na oprogramowanie SQL Server R2 Ent. Ed. 10 CAL – 1 szt.***
2. ***Serwer – 1 szt.***

Minimalne parametry: Serwer RACK X5620, 2 x Intel Xeon, 2x zasilacz redundantny, 6x pamięć 4 GB, 1333 MHz DDR, 5 x dysk 300 GB SATA, 1 x kontroler RAID, DVD – RW

W ramach etapu III projektu (okres realizacji 05.09.2013 – 31.12.2013) na:

1. ***Moduł Administracja – 16 szt.***
2. ***Moduł CRM – 1 szt.***
3. ***Moduł Handel - Sprzedaż – 5 szt.***
4. ***Moduł Mechanizm Wymiany Danych – 1 szt.***
5. ***Moduł Serwis – 12 szt.***
6. ***Moduł Zamówienia – 4 szt.***
7. ***Wdrożenie Modułu Administracja – 40 rbg.***
8. ***Wdrożenie Modułu CRM – 40 rbg.***
9. ***Wdrożenie Modułu Handel - Sprzedaż – 64 rgb.***
10. ***Wdrożenie Modułu Mechanizm Wymiany Danych – 80 rbg.***
11. ***Wdrożenie Modułu Serwis – 128 rbg.***
12. ***Wdrożenie Modułu Zamówienia – 64 rbg.***
* W ramach etapu IV projektu (okres realizacji 01.01.2014 – 30.06.2014) na:
1. ***Moduł ECOD Współpraca z Dostawcami – 1 szt.***
2. ***Moduł ECOD Współpraca z Odbiorcami – 1 szt.***
3. ***Moduł Interfejs Programistyczny – 1 szt.***
4. ***Moduł Modelowanie Procesów – 1 szt..***
5. ***Moduł Obieg Dokumentów – 1 szt.***
6. ***Moduł Podpis Elektroniczny – 1 szt.***
7. ***Platforma Komunikacji Biznesowej – 1 szt.***
8. ***Wdrożenie modułu ECOD Współpraca z Dostawcami – 80 rbg.***
9. ***Wdrożenie Modułu ECOD Współpraca z Odbiorcami – 80 rbg.***
10. ***Wdrożenie Modułu Interfejs Programistyczny – 80 rbg.***
11. ***Wdrożenie Modułu Modelowanie Procesów – 80 rbg.***
12. ***Wdrożenie Modułu Obieg Dokumentów – 80 rbg.***
13. ***Wdrożenie Modułu Podpis Elektroniczny – 4 rbg.***
14. ***Wdrożenie Platformy Komunikacji Biznesowej – 96 rbg.***
15. ***Działania informacyjne o udziale finansowym budżetu UE w realizowanym projekcie objętym wsparciem – zakup kompletu trwałych oznaczeń na zakupione środki trwałe – 1 kpl.***
16. ***Zakup szkoleń specjalistycznych z obsługi systemu B2B dla pracowników własnych – 120 rbg.***
17. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

1. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

**Oferta powinna:**

 - zawierać pełną nazwę oferenta

- adres oferenta

 - posiadać datę sporządzenia

- termin ważności oferty

1. **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@giga.com.pl lub faksem: (48) 370 18 09 lub dostarczona do biura na adres ul. Władysława Jagiełły 10, 26 – 700 Zwoleń.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z: Ilona Skupień – Właściciel, tel. (48) 370 18 00.

**Termin nadsyłania ofert 09.05.2013 r**. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kryterium oceny ofert stanowi: Najniższa cena 100%

**Załącznik:**

Wzór formularza ofertowego

**FORMULARZ OFERTOWY**

 ………………………………

 Miejscowość, data

Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………………………

Adres:…………………………………………………………………………………………..

… ………………………………………………………………………………………………

Tel/Fax/e-mail:…………………………………………………………………………………..

NIP ………………………………….. Regon:…………………………………………………

Osoba kontaktowa: ………………………………………………………………………..

Odpowiadając na zapytanie ofertowe ILONA SKUPIEŃ GIGA KOMPUTER nr 1/B2B/2013 z dnia 22.04.2013 r. składamy następującą ofertę:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Cena netto** | **Wartość netto** | **VAT**  | **Wartość brutto**  |
| 1. Zakup analizy przedwdrożeniowej – 120 rbg.
 |  |  |  |  |
| 1. Licencja na oprogramowanie SQL Server R2 Ent. Ed. 10 CAL – 1 szt.
 |  |  |  |  |
| 1. Serwer – 1 szt.
 |  |  |  |  |
| 1. Moduł Administracja – 16 szt.
 |  |  |  |  |
| 1. Moduł CRM – 1 szt.
 |  |  |  |  |
| 1. Moduł Handel - Sprzedaż – 5 szt.
 |  |  |  |  |
| 1. Moduł Mechanizm Wymiany Danych – 1 szt.
 |  |  |  |  |
| 1. Moduł Serwis – 12 szt.
 |  |  |  |  |
| 1. Moduł Zamówienia – 4 szt.
 |  |  |  |  |
| 1. Wdrożenie Modułu Administracja – 40 rbg.
 |  |  |  |  |
| 1. Wdrożenie Modułu CRM – 40 rbg.
 |  |  |  |  |
| 1. Wdrożenie Modułu Handel - Sprzedaż – 64 rbg.
 |  |  |  |  |
| 1. Wdrożenie Modułu Mechanizm Wymiany Danych – 80 rbg.
 |  |  |  |  |
| 1. Wdrożenie Modułu Serwis – 128 rbg.
 |  |  |  |  |
| 1. Wdrożenie Modułu Zamówienia – 64 rbg.
 |  |  |  |  |
| 1. Moduł ECOD Współpraca z Dostawcami – 1 szt.
 |  |  |  |  |
| 1. Moduł ECOD Współpraca z Odbiorcami – 1 szt.
 |  |  |  |  |
| 1. Moduł Interfejs Programistyczny – 1 szt.
 |  |  |  |  |
| 1. Moduł Modelowanie Procesów – 1 szt.
 |  |  |  |  |
| 1. Moduł Obieg Dokumentów – 1 szt.
 |  |  |  |  |
| 1. Moduł Podpis Elektroniczny – 1 szt.
 |  |  |  |  |
| 1. Platforma Komunikacji Biznesowej – 1 szt.
 |  |  |  |  |
| 1. Wdrożenie modułu ECOD Współpraca z Dostawcami – 80 rbg.
 |  |  |  |  |
| 1. Wdrożenie Modułu ECOD Współpraca z Odbiorcami – 80 rbg.
 |  |  |  |  |
| 1. Wdrożenie Modułu Interfejs Programistyczny – 80 rbg.
 |  |  |  |  |
| 1. Wdrożenie Modułu Modelowanie Procesów – 80 rbg.
 |  |  |  |  |
| 1. Wdrożenie Modułu Obieg Dokumentów – 80 rbg.
 |  |  |  |  |
| 1. Wdrożenie Modułu Podpis Elektroniczny – 4 rbg.
 |  |  |  |  |
| 1. Wdrożenie Platformy Komunikacji Biznesowej – 96 rbg.
 |  |  |  |  |
| 1. Działania informacyjne o udziale finansowym budżetu UE w realizowanym projekcie objętym wsparciem – zakup kompletu trwałych oznaczeń na zakupione środki trwałe – 1 kpl.
 |  |  |  |  |
| 1. Zakup szkoleń specjalistycznych z obsługi systemu B2B dla pracowników własnych – 120 rbg.
 |  |  |  |  |
| **Razem** |  |  |  |  |

Oferta ważna ………………

.……………………………….

Podpis